АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОВАРЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 18.02.2022  № 11-р

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке ГТС, находящегося на территории Поваренского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, к прохождению весеннего паводка 2022 года

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 № 117-ФЗ, в целях своевременного проведения подготовительных мероприятий для предотвращения случаев возникновения чрезвычайных ситуаций от аварий на ГТС, затоплений и разрушения паводковыми водами зданий, сооружений и других хозяйственных объектов, находящихся  на территории Поваренского сельсовета Коченевского района Новосибирской области,

1.  Утвердить План мероприятий по подготовке ГТС, находящегося на территории Поваренского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, к прохождению весеннего паводка 2022 года (далее - План) (прилагается).

2. Противопаводковой комиссии проанализировать состояние расположенных на территории Поваренского сельсовета прудов, водохранилищ, ГТС и принять оперативные меры по предотвращению аварийных ситуаций.

3.  Рекомендовать балансодержателю ГТС, находящегося на территории Поваренского сельсовета Коченевского района Новосибирской области:

-  обеспечить выполнение мероприятий, намеченных противопаводковой комиссией по проведению профилактических работ и подготовке гидротехнических сооружений к весеннему паводку согласно Плана;

- до 30 ноября 2022 года опорожнить водоемы до минимально допустимого уровня с поддержанием его до пропуска весеннего паводка 2023 года;

- пруды, находящиеся в предаварийном и аварийном состоянии, опорожнить полностью.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании «Вести органов местного самоуправления Поваренского сельсовета» и разместить на сайте администрации Поваренского сельсовета Коченевского района Новосибирской области.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Поваренского сельсовета

Коченевского района Новосибирской области                                   А.Е Форат

исп. Е.А. Токарева,

тел. 8 (383 51) 37-146

Приложение

к распоряжению администрации

Поваренского сельсовета

Коченевского района Новосибирской области

от 18.02.2022 г. № 11-р

План мероприятий по подготовке ГТС, находящегося

на территории Поваренского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, к прохождению весеннего паводка 2022 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| В период подготовки к паводкам: |  |  |  |
| 1. | Подготовить необходимую технику и личный состав | не позднее 20 февраля | Балансодержатель ГТС |
| 2. | Очистить подъезды к плотинам | февраль-март | Балансодержатель ГТС |
| 3. | Провести комиссионное обследование состояния гидротехнического сооружения | февраль-март | Противопаводковая комиссия |
| 4. | Провести необходимые мероприятия по подготовке гидротехнического сооружения, мостовых сооружений, других объектов к безаварийному пропуску паводковых вод | март | Балансодержатель ГТС |
| 5. | Создание резерва щебня, гравия, песка, грунта для заделки прорывов паводковыми водами плотин | февраль | администрация Поваренского сельсовета |
| В период прохождения паводка |  |  |  |
| 6. | Доведение до исполнителей графика дежурств, сбора, оповещения и доставки на объекты, инструктаж, выполнение требований техники безопасности | февраль | Балансодержатель ГТС |
| 7. | Снизить уровень воды, если не был снижен осенью | февраль-апрель | Балансодержатель ГТС |
| 8. | Организовать круглосуточное дежурство | в течении паводка | Балансодержатель ГТС |
| 9. | Освободить от ледовых пробок входные и выходные оголовки закрытых водосбросов | в течении паводка | Балансодержатель ГТС |
| 10. | Вести постоянное наблюдение за водоспускными сооружениями | в течении паводка | Балансодержатель ГТС |
| 11. | Не допустить забивания входных отверстий водоспусков | в течении паводка | Балансодержатель ГТС |
| 12. | При наличии больших воронок размыва за водосбросами плотин, угрожающих устойчивости водопропускных сооружений, необходимо принять срочные меры по заполнению воронок бутовым камнем, железобетонным ломом и грунтом | при необходимости | Балансодержатель ГТС |
| 13. | В случае превышения горизонта воды на плотине выше предельно допустимой, а также при разрушении водоспуска и водосброса, по решению противопаводковой комиссии в коренном береге экскаватором прорыть траншею для сброса паводковых вод | при необходимости | Балансодержатель ГТС |
| 14. | Принять меры по исключению попадания талых вод на грунтовые откосы сооружений и плотин - при необходимости сделать отводные канавы | апрель | Балансодержатель ГТС |